ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO “PLATAFORMA WEB PARA OPTIMIZACIÓN DE VENTAS - JIOVANI GO”.

Taller de desarrollo de Proyectos Software TI

| Información General del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | PROJ-JG-20240412 | Fecha Inicio | 03 de abril del 2025 |
| Nombre Proyecto | PLATAFORMA WEB PARA OPTIMIZACIÓN DE VENTAS - JIOVANI GO |  |  |
| Jefe de Proyecto | Joaquín V. Cancino Torres |  |  |
| Área Ejec. Responsable |  |  |  |

1.- Contenidos del Acta de proyecto

1.1 La idea del proyecto es…

1.2 Descripción del Proyecto

Resumen Ejecutivo / Justificación

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una plataforma web para la empresa "Jiovani Go", dedicada al sector de perfumería. Actualmente, la empresa carece de presencia digital, lo que limita su visibilidad en el mercado y reduce sus oportunidades de ventas. La plataforma incluirá un catálogo de productos online, optimización para dispositivos móviles y estrategias básicas de marketing digital, mejorando así la experiencia del usuario y aumentando la visibilidad de la marca. 1.3 Justificación El sector de la perfumería enfrenta desafíos significativos en el entorno digital actual. La empresa "Jiovani Go" carece de un sitio web, lo que limita su visibilidad en el mercado digital y reduce sus oportunidades de ventas. La falta de estrategias de marketing digital y de un sitio optimizado para dispositivos móviles agrava esta situación, afectando la competitividad de la empresa frente a otras marcas más avanzadas digitalmente.

Objetivos Generales del Proyecto

1.4 Objetivo General: Desarrollar una plataforma web que mejore la presencia en línea de la empresa "Jiovani Go", facilite la interacción con los consumidores y potencie las oportunidades de venta y marketing. 1.5 Objetivos Específicos: 1.6 Involucrados Lado cliente / Lado equipo de trabajo.. Nombre; Cargo; Rol en el Proyecto. Joaquin Vicente Cancino Torres; Project Manager / Developer Team; Arquitectura Backend y Frontend. Jovani Emilio González Ramos; Dueño “Jiovani Go”; Product Owner.

Entregables

- Acta de constitución del proyecto. - Documento alcance del nuevo sistema. - Plan de proyecto. - Documento levantamiento de requerimientos.

# Supuestos, Restricciones (considerar qué no incluirá) y Riesgos

- El cliente proporcionará acceso a toda la información necesaria sobre sus productos. - El equipo de desarrollo tendrá acceso a los recursos y herramientas necesarios. - La empresa Jiovani Go asignará un responsable para validar los avances del proyecto. - Se contará con la infraestructura tecnológica adecuada para implementar la plataforma web. - e. El presupuesto asignado al proyecto en cuestión, será suficiente para cubrir los costos estimados del mismo.

- Tiempo: El proyecto debe completarse en un plazo máximo de 3 meses. - Costo: El presupuesto total no puede exceder los $15,000,000 CLP. - Recursos Humanos: El desarrollo será realizado por un único desarrollador. - Recursos Materiales: Se utilizará un computador con las características necesarias para el desarrollo. - Seguridad: El sistema debe cumplir con los estándares de seguridad y privacidad de datos establecidos por la industria. No se incluye: - Desarrollo de aplicaciones móviles nativas. - Integración con sistemas ERP o CRM existentes. - Sistema de pagos en línea integrado.

Riesgos

Riesgos del Proyecto: a. Cambios frecuentes en los requisitos por parte del cliente. b. Retrasos en la entrega de información necesaria. c. Problemas de comunicación entre el equipo y el cliente. d. Subestimación del esfuerzo requerido. Riesgos del Producto a. Problemas de compatibilidad con ciertos navegadores o dispositivos. b. Dificultades en la implementación de estrategias SEO efectivas. c. Rendimiento insatisfactorio del sitio web bajo condiciones de alto tráfico.

Hitos del Proyecto

- Inicio del proyecto (Reunión de KickOff). - Levantar requerimientos. - Primera exposición Acta de Constitución del Proyecto. - Primer avance del software (login con restricciones de usuarios, se incluye interfaz gráfica). - Primera corrección de errores encontrados. - Segundo avance del software. - Segunda corrección de errores encontrados. - Tercer avance de software. - Tercera corrección de errores encontrados. - Entrega del software terminado. - Marcha blanca. - Corrección final de errores.

| Estimación de Tamaño y Tiempo |  |
| --- | --- |
| Costo total estimado: | $14,500,000 CLP (IVA INC.) |
| Plazo total estimado: | 3 meses (12 semanas) |
| Esfuerzo total estimado en HH (si se dispone) | 2.160 HH |

| Áreas / Proyectos relacionadas |  |
| --- | --- |
| Área / Proyecto | Relación |

Criterios de Aceptación

Criterios de Aceptación Subcontratistas: - …

| Versiones del Documento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro Revisión | Fecha | Comentarios | Aprobó |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |

Observaciones